УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района

______________Сычев Ю.П.

«____»___________________ 2007 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса по размещению муниципального заказа

на капитальный ремонт мягкой кровли жилых домов.

Состав  конкурсной документации:

- Информационная карта конкурса

- Инструкция для участников размещения заказа

- Техническое задание к контракту (приложение Ф- 1)

- Календарный план выполнения работ ( приложение Ф-2)

- Бланк заявления на участие в конкурсе (приложение Ф-3)

- Бланк конкурсного предложения (приложение Ф-4)

- Проект муниципального контракта на капитальный ремонт мягкой кровли жилых домов

- Проект муниципального контракта

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| Муниципальный заказчик Почтовый адрес Интернет-сайт | Администрация Солецкого муниципального района 175040, г. Сольцы, пл. Победы, д.3, электронный адрес soleco@novgorod.net www.solcy.narod.ru |
| --- | --- |
| Организатор конкурса Почтовый адрес Контактные телефоны | Отдел по координации жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и энергетики Администрации муниципального 175040, г. Сольцы, пл. Победы, д.3, каб.40 электронный адрес soleco@novgorod.net 8-255-31-120 |
| Наименование конкурса | Открытый конкурс по размещению муниципального заказа на капитальный ремонт мягкой кровли жылых домов |
| Предмет конкурса Виды выполняемых работ Объемы выполняемых работ Требования к производству работ Сроки выполнения работ | Право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ремонт мягкой кровли жылых домов по лотам: лот №1- капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Сольцы, ул. Курорт, д.2 лот№2 -.капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Сольцы, ул. Красных партизан, д. 5. В соответствии с техническим задание к контракту (приложение Ф-1) Работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ и техники безопасности В соответствии с календарным планом (Ф-2) |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | лот № 1 – 751658 руб. лот № 2 – 981664 руб. Цена муниципального контракта включает все затраты на выполнение работ, уплату налогов и отчисление обязательных платежей Цена является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия предложения и контракта Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем работ и цену контракта. |
| Оплата выполненных работ Источник финансирования Условия оплаты Форма оплаты Авансирование Порядок приемки и оплаты работ | Средства бюджета Солецкого муниципального района на 2007 год Оплата производится за фактические объемы работ Безналичная Предусматривается в размере 30% от цены контракта Отражены в проекте муниципального контракта (приложение 4) |
| Требования к участникам конкурса | См. раздел 2 Инструкции |
| Разъяснение положений конкурсной документации телефоны для справок по вопросам организации и проведения конкурса и по вопросам выполнения работ | Порядок разъяснения положений конкурсной документации см. в п. 1.2. Инструкции (8-255- 31-120 Давыдова Елена Владимировна 8-255-30454 Егоров Василий Евгеньевич |
| Подача заявок на участие в конкурсе Требования к содержанию и форме заявки, в т.ч. перечень представляемых документов Порядок подачи заявок Внесение изменений в заявки, порядок и срок их отзыва Порядок формирования цены муниципального контракта Обеспечение заявки | См. пункты 3. Инструкции См. п. 4. Инструкции См. п. 4.3. Инструкции См. п. 3.4. Инструкции Не требуется |
| Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе Дата Время Место Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Порядок рассмотрения заявок и условия допуска к участию в конкурсе | 11.09.2007 11.00 Г. Сольцы , пл. Победы, д.3, малый зал Администрации муниципального района См. п. 5.1. Инструкции См. п. 5.2. Инструкции |
| Определение победителя конкурса Порядок определения победителя конкурса Критерии оценки заявок Порядок оценки заявок по установленным критериям | См. пункты 6.1 – 6.7 Инструкции - цена контракта 2.срок предоставления гарантии качества работ См. п. 6.9. Инструкции |
| Заключение муниципального контракта Порядок заключения муниципального контракта Обеспечение исполнения муниципального контракта | См. раздел 7 Инструкции Не предусмотрено |

Используемое в Информационной карте сокращение:

Инструкция – Инструкция для участников конкурса

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года       № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

1.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней  до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течении двух рабочих дней направляются письмами  в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования изменений в конкурсной документации до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. К организациям – участникам конкурса предъявляются следующие требования:

2.2.1. Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ по проведению работ, являющихся предметом конкурса;

2.2.2. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе принято;

2.2.3. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица или непроведение в отношении участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

2.2.4. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Заявка на участие в конкурсе подается на русском языке.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо представить:

3.2.1. заявление на участие в конкурсе по установленной форме (приложение Ф-3);

3.2.2. конкурсное предложение по цене, условиям выполнения муниципального контракта  с приложением сметного расчета (примерная форма Ф4)

3.2.3. нотариально заверенную копию лицензии на выполнение работ по устройству кровель

3.2.4. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3.2.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

3.3. Приветствуется предоставление документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа: данные по составу и квалификации персонала; информация о наличии специальной техники и оборудования для выполнения работ; опыт и стаж работы претендента в области, определяемой предметом конкурса; перечень основных заказчиков за последние 3 года; характеристика организации.

3.4. Порядок формирования цены муниципального контракта

3.4.1.	Участники размещения заказа указывают цену конкурсной заявки в рублях.

3.4.2. Цена контракта должна включать стоимость выполнения всего перечня работ, уплату налогов, обязательных платежей.

3.4.3. Цена контракта не подлежит изменению и остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта.

3.4.4. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем работ и цену контракта.

3.5. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в конкурсе

3.5.1. Участники размещения заказа представляют один экземпляр документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

3.5.2. Заявка на участие в конкурсе должна быть прошита и подписана лицом или лицами, имеющими соответствующие полномочия.

4.  ПОДАЧА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4.1. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

4.1.2.	Заявки на участие в конкурсе подаются заказчику, в установленный срок. Заявки, поданные после установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

4.1.3. Конкурсное предложение подается в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается заявка.

Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.2. Затраты на участие в конкурсе

Участники размещения заказа несут все затраты, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.

4.3. Изменения в заявках на участие в конкурсе и их отзыв

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.2. Уведомление участника об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть оформлено в письменном виде.

4.3.3. Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки на участие в конкурсе после истечения срока их подачи.

4.4. Возврат участникам конкурса представленных заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе участникам конкурса после подведения его итогов не возвращаются.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе в установленном месте в установленное время.

5.1.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, осуществлять аудио- и видеозапись скрытия конвертов.

5.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов представителям участников размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

5.1.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляется следующая информация:

наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

перечень представленных документов;

заявленная цена муниципального контракта;

заявленный объем работ и другие условия выполнения муниципального контракта, которые являются критериями для оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.5. Конкурсная комиссия производит аудиозапись вскрытия конвертов и готовит протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками с внесением в него вышеперечисленной информации.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и условия допуска к участию в конкурсе

5.2.1. После вскрытия конвертов конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией.

5.2.2. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа разъяснения положений заявок на участие в конкурсе.

5.2.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

5.2.3.1. непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

5.2.3.2. несоответствия обязательным требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

5.2.3.3. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

5.2.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.2.5. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником в порядке, установленном российским законодательством.

5.2.6. Заказчик оставляет за собой право отклонить все заявки на участие в конкурсе, если они не отвечают требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.

5.2.7. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не должен превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками.

5.2.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании этого участника участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком.

5.2.9. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях на следующий день после подписания указанного протокола.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

6.1. Конкурсная комиссия для определения победителя конкурса оценивает и сопоставляет только те заявки, которые признаны соответствующими требованиям, предусмотренным конкурсной документацией и которые поданы участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

6.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по каждому из установленных критериев по балльной системе, приведенной в п. 6.9. настоящей Инструкции.

6.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта, присваивается порядковый номер.

6.4. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия исполнения муниципального контракта, чья заявка на участие в конкурсе при оценке по установленным критериям набрала максимальное количество баллов и которой присвоен первый номер.

6.5. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

6.7.	В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном конкурсной документацией. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки передает участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. Участник конкурса, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

6.8. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном российским законодательством.

6.9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

6.9.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: цена муниципального контракта и заявленный объем работ.

6.9.2. Заявки на участие в конкурсе оцениваются по каждому из установленных критериев. Полученные по каждому из критериев баллы суммируются.

6.9.3. Оценка производится следующим образом:

| Критерий | Количество выставляемых баллов при оценке заявки по критерию |
| --- | --- |
| цена контракта | 3 балла за каждый процент снижения максимальной стоимости муниципального контракта |
| Срок предостав- ления гарантии качества работ | 3 балла за каждый год гарантийного срока |

6.10.	Информация о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе не подлежит раскрытию участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будут объявлены победители конкурса.

6.11.	Попытки участников конкурса повлиять на рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе могут послужить основанием для отклонения заявки такого участника конкурса.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней после определения победителя конкурса.

7.2. Заказчик  в течение 3-х дней передает один экземпляр протокола победителю конкурса  и проект муниципального контракта, в который будут включены условия исполнения муниципального контракта, предложенные победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

7.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил  заказчику муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик   вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

# _____________________

Ф-1

УТВЕРЖДАЮ                                                                               СОГЛАСОВАНО

______________________________                   		_______________________________

______________________________                 	 	 ________________________________

(Заказчик - должность, Ф.И.О.)                                               (Исполнитель - должность, Ф.И.О.)

"__" ______________ 200_ г.                                                   "__" ______________ 200_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по капитальному ремонту мягкой кровли жилых домов

ЛОТ 1: капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: г.Сольцы, ул. Курорт, д.2

Цена муниципального контракта (максимальная) - 751658  руб.

Техническое задание на выполнение работ

- Произвести смену существующей рулонной кровли площадью 1059 м2 на покрытие из  наплавляемых материалов в два слоя в соответствии со строительными и противопожарными нормами и правилами.

- Произвести устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм на площади 290 м2

- Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности при выполнении работ по капитальному ремонту кровли.

Обязательное условие: наличие лицензии на выполнение работ  по устройству кровель из наплавляемых материалов.

Гарантийный срок качества работ - 5 лет.

ЛОТ 2: капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Сольцы, ул. Красных партизан, д. 5

Цена муниципального контракта (максимальная) - 981664 руб.

Техническое задание на выполнение работ

- Произвести смену существующей рулонной кровли площадью 1360 м2 на покрытие из  наплавляемых материалов в два слоя в соответствии со строительными и противопожарными нормами и правилами.

- Произвести устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм на площади 490 м2

- Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности при выполнении работ по капитальному ремонту кровли.

Обязательное условие: наличие лицензии на выполнение работ  по устройству кровель из наплавляемых материалов.

Гарантийный срок качества работ - 5 лет

Ф-2

УТВЕРЖДАЮ                                                                                  СОГЛАСОВАНО

______________________________                  ________________________________            ______________________________                   ________________________________

(Заказчик - должность, Ф.И.О.)                                 (Исполнитель - должность, Ф.И.О.)

"__" ______________ 200_ г.                                       "__" ______________ 200_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

к контракту  на  капитальный ремонт автомобильных дорог Солецкого района Новгородской области_________________

(название)

от "__" ________ 200_ г. No. ___________________________

на выполнение заказа ___________________________________________________________________________________

(наименование заказа)

| № | Подробное содержание работ по поставке продукции на конкретном этапе | Срок начала работ по поставке продукции, выполнении работ, оказании услуг. | Срок окончания работ по поставке продукции , выполнении работ, оказании услуг на конкретном этапе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 |
| 1. | Лот№1 |  | До 1 ноября |
| 2. | Лот№2 |  | До 1 ноября |

Приложение Ф-3

# ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе

__на право заключить  муниципальный  контракт на ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(предмет конкурса )

Изучив конкурсную документацию,__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

наименование  участника конкурса

в  лице

Ф.И.О. представителя  участника конкурса

действующего на основании_______________________________________________________ _______________________________________________________________________________

наименование документа

## ПРЕДЛАГАЕТ_________________________________________________________

Наименование товаров, работ, услуг

на сумму________________________________________________________рублей

В случае если наши условия будут приняты, мы обязуемся заключить муниципальный контракт на условиях, указанных в проекте контракта, в срок не позднее 20 суток с даты уведомления о признании нас победителем конкурса.

Мы согласны с тем, что в случае невыполнения нами вышеуказанного обязательства нам может быть отказано в заключении муниципального контракта.

Решение о результатах конкурса прошу сообщить по адресу электронной почты:

________________________________________________________________________________

Наши реквизиты: ИНН                            , КПП                         ,ОГРН_________________

Юридический адрес_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Фактическое место расположения______________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________

Уполномоченным представлять наши интересы на конкурсе является:

________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, № рабочего телефона, факс; основание полномочий)

Приложения     1._______________________________

2.________________________________.

3_________________________________.

4._________________________________

должность                                                            подпись                 Фамилия, инициалы

М.П.

##### Ф-4

###### Форма является примерной, претендент имеет право внести иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта

Конкурсное предложение

Наименование организации - Участника

__________________________________________________________________________

Наименование предмета конкурса

1.     Цена Конкурсной заявки и условия финансирования:

1.1.Общая стоимость выполнения всех работ по Контракту с учетом всех
налогов, действующих на дату подачи Конкурсных заявок, в ценах на 2007 год
составлет:_______________________________________________________тыс.руб.

в том числе. НДС___________________________________________тыс.руб.

______________________________________________________________________                               (то же прописью )

1.2. Работы будут выполняться в соответствии с Календарным планом производства подрядных работ.

| Номер этапа | Подробное содержание работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

1.3.Величина расценок на работы, выполняемые Подрядчиком в 2007 году, установленная Участником в смете, является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит.

1.4.Стоимость   и   оплата  работ  по   Контракту   уточняется   на   основании фактически выполненных объемов работ    в пределах объемов, установленных в Конкурсной документации, на основании утвержденного сметного расчета, по фиксированным единичным расценкам, установленным в Конкурсной заявке и откорректированным   согласно   п.   1.3.   .настоящего   Конкурсного   предложения. Изменения   стоимости    работ   по    Контракту   оформляются   дополнительными соглашениями, при условии уточнения бюджета района.

Участник, подпись_________________

1.5.В случае корректировки инженерного проекта и изменения объемов работ, установленных в Ведомости объемов работ Конкурсной документации; оплата их производится согласно п. 1.4. настоящего Конкурсного предложения;

1.6.Расчет стоимости выполнения работ приводится в прилагаемой смете (сводной смете) согласно конкурсному заданию.

1.7.Приемка и оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджетных   средств,   предусмотренных   на  строительство  Объекта  Законом   о Федеральном бюджете на текущий финансовый год, в соответствии с календарным планом работ и по мере поступления средств из бюджета. Окончательный расчет за выполненные работы по государственным контрактам   после подписания акта государственной приемной комиссией.

- Сроки выполнения работ по Контракту:

2.1.   Срок выполнения работ:

- начало работ -

- окончание работ -

- мобилизационный период - 	(не более 20 дней)

- Общая продолжительность выполнения работ -_______	календарных месяцев.

3. Обеспечение качества выполняемых работ:

- Организация операционного контроля качества работ	___________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Другие мероприятия по обеспечению качества работ	______________________________________________________________

- Сведения о наличие в составе Участника аттестованной лаборатории   по
определению качества выполняемых работ и применяемых материалов __________________________________________________________________

4.	Мероприятия   по   технике   безопасности   и   экологической   безопасности реализации Контракта:

4.1 Мероприятия по технике безопасности при производстве работ -

Участник, подпись  _______________________

4.2. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при выполнении
работ   ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. __________________________________согласен со штрафными санкциями, предусмотренными Проектом контракта.

6. Претендент- подрядчик устанавливает гарантийный срок _______________  мес.        после подписания акта приемки – сдачи. В течении гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом. Срок действия настоящего Конкурсного предложения  до _____________

Претендент  на  заключение

муниципального контракта

(должность )                                подпись_____________                              ( Ф.И.О.)                                                 М.П.                                                 «___________»2007г.