Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

(ПРОЕКТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ по разработке проекта схемы территориального планирования Солецкого муниципального района Новгородской области

| г. Сольцы | «___» ______ 2010г. |
| --- | --- |

Администрация Солецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Солецкого муниципального района Сычёва Юрия Петровича, действующего на основании Устава Солецкого муниципального района, с одной стороны,  и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок, в соответствии с решением  Комиссии о проведении запроса котировок (протокол от «___» ________2010г. № ___), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

- Общие положения

1.1. Предметом муниципального контракта является   выполнение работ по разработке проекта схемы территориального планирования Солецкого муниципального района Новгородской области (далее - Работы).

1.2. Разработка проекта должна выполняться Подрядчиком в соответствии с Заданием на разработку проекта схемы территориального планирования Солецкого муниципального района Новгородской области (Приложение № 2), и соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Новгородской области.

1.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2.	Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта  составляет _______ (____________________) руб. ___ коп., в том числе НДС _______ (_________________________) руб. ___ коп.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика после подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 30 сентября 2011 года, при наличии средств в бюджете муниципального района.

2.4. Источником финансирования выполнения работ являются средства бюджета Солецкого муниципального района.

3. Место и сроки выполнения работ

3.1.Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

3.2. Сроки выполнения работ:

Начало – с даты заключения муниципального контракта

Окончание -  « 20 » марта 2011 года

4. Порядок приемки выполненных Работ

4.1. При завершении работ по Контракту Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Контракта работ.

4.2. Заказчик в течение 10 дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан его подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ или сдачи этапа работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

4.4. Если в ходе проектирования выясниться неизбежность получения отрицательного результата и нецелесообразности дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в пятидневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и продолжении работ  и порядке взаиморасчетов.

4.5. Подрядчик обязан, в срок не более 20 дней, собственными силами и за свой счет исправлять замечания Заказчика или органов экспертизы.

4.6. Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить и сдать проектные и изыскательские работы Заказчику.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по этапам или окончательного срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.5. Подрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественного выполнения Подрядчиком основных и дополнительных работ по Контракту.

5.6. Подрядчик несет полную ответственность за правильность технических решений, составление смет, действия и упущения субпроектировщиков и привлекаемых консультантов при выполнении работ по Контракту.

5.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

6. Особые условия

6.1. Подрядчику запрещается использовать сведения, полученные при выполнении работ, для любых других целей, кроме контрактных и передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

6.2. Проектная продукция, разработанная по настоящему Контракту, является собственностью Заказчика после полной оплаты работ по Контракту.

7. Прочие условия

7.1. Все дополнения и изменения Контракта, за исключением случаев указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь, по согласованию с Заказчиком, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

7.3. Подрядчик обязан участвовать без дополнительной оплаты в сопровождении и рассмотрении откорректированного проекта в заинтересованных органах, представлять пояснения, документы и обоснования по их требованию, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям соответствующих органов дополнения, не противоречащие данному заданию.

7.4. Подрядчик представляет Заказчику законченную работу, согласованную со всеми заинтересованными инстанциями в установленном законодательством порядке.

7.5. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если это право не подтверждено письменным документом.

8.	Споры

8.1. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При возникновении непреодолимых разногласий спор рассматривается в Арбитражном суде Новгородской области.

8.2.  Во всем, что не предусмотрено  настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

9.2. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Календарный план выполнения работ (Приложение № 1);

Задание на разработку проекта схемы территориального планирования  Солецкого муниципального района Новгородской области (Приложение № 2).

9.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Юридический адрес ИНН КПП Р\С Л\С БИК ОГРН телефон, факс подпись «____»___________2010 м.п. | Юридический адрес ИНН КПП Р\С К\C БИК ОГРН телефон, факс подпись «_____»__________2010 м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «___»_________2010г. № ____

Календарный план выполнения работ

| № п/п | Наименование работ и этапов | Сроки | Дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор информации, комплексный анализ, разработка опорного плана. | 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |  |
| 2. | Разработка планировочной структуры, функциональное зонирование. | 60 календарных дней с момента истечения срока выполнения 1 этапа работ |  |
| 3. | Оформление текстовых и графических материалов | 30 календарных дней с момента истечения срока исполнения 2 этапа работ |  |
| 4. | Сопровождение сдачи проекта | 30 календарных дней с момента истечения срока исполнения 3 этапа работ |  |

Сычёв Ю.П.

Заказчик          _____________________               ______________________

(подпись)			    (расшифровка подписи)

«____» ____________2010г.

Подрядчик       _____________________               ______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

«____»____________2010г.

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от «___»________2010г. № ____

Задание на разработку проекта схемы территориального

планирования Солецкого муниципального района

Новгородской области

| Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации | -Градостроительный кодекс РФ; -Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»; -Земельный кодекс РФ; - Областной закон Новгородской области от 14.03. 2007г. № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области»; - иные нормативно-правовые акты в области градостроительной деятельности, экологии и санитарии. |
| 2. Описание проектируемой территории | Солецкий муниципальный район общей площадью территории 142291га, в том числе: - земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 2278га; - земли с/х назначения – 53896га; - земли населённых пунктов - 4786га; - земли лесного фонда – 79098га; - земли водного фонда – 923га; - земли запаса – 1288га; - особо охраняемые территории – 26га. с населением 16318 человек, имеющий в своём составе 4 поселения, в том числе 1 городское и 3 сельских. |
| 3. Цель разработки и задачи проекта | Цели: согласование взаимных интересов в области градостроительства органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления его поселений, определение основных направлений развития муниципального района, планировочной организации территории и упорядочения границ поселений. Задачи: мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры производственного комплекса, размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения, охрана окружающей среды, определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 4. Содержание схемы территориального планирования | Содержание схемы территориального планирования Солецкого муниципального района должно соответствовать требованиям, установленным в статье 19 Градостроительного кодекса РФ. |
| 5. Основные требования к содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работы. | Все материалы выполняются с использованием компьютерных технологий и выдаются на бумажном носителе (8 экз.) и в цифровом виде на дисках. Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора должно быть идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Рабочий набор должен без помех открываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не включены в проект). Материалы выполняются в один этап. Промежуточные согласования выполняются по необходимости. |
| 6. Порядок согласования, обсуждения, экспертизы и утверждения градостроительной документации. | Исполнитель представляет на рассмотрение заказчику проект в целом. После рассмотрения окончательных решений схема утверждается представительным органом Солецкого муниципального района. |
| 7. Перечень органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид градостроительной документации. | Согласование должно быть выполнено в соответствии со статьей 21 Градостроительного кодекса РФ. |

Сычёв Ю.П.

Заказчик          _____________________               ______________________

(подпись)			    (расшифровка подписи)

«____» ____________2010г.

Подрядчик       _____________________               ______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

«____»____________2010г.